**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство Подгоренского сельского поселения» за 2024 г.**

**Ответственные**

**за исполнение мероприятий Плана реализации**

**муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района**

**Воронежской области**

**«Благоустройство Подгоренского сельского поселения» на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Подгоренского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Подгоренского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие | Содержание мест захоронения | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Прочие мероприятия по благоустройства» | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие | Организация прочего благоустройства | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации**

**муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района**

**Воронежской области «Благоустройство Подгоренского сельского поселения» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Подгоренского сельского поселения | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Подгоренского сельского поселения. |  | 2 | 2 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Подгоренского сельского поселения |  | 50 | 50 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Содержание мест захоронения | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения |  | 95 | 95 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Прочие мероприятия по благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация прочего благоустройства | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  | 95 | 95 | 100 |  |

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

**Отчет**

**о выполнении Плана реализации муниципальной программы**

**Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

**Благоустройство Подгоренского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Подгоренского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Подгоренского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Подгоренского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Подгоренского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 484,6 | 0,00 | 130,9 | 353,7 | 484,6 | 0,00 | 130,6 | 353,7 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 484,6 | 0,00 | 130,9 | 353,7 | 484,6 | 0,00 | 130,6 | 353,7 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 95,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание мест захоронения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Прочие мероприятия по благоустройства |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 100,0 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 100,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация прочего благоустройства | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 100,0 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 100,0 |  |  |  |
|  | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 100,0 |  |  |  |
|  | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 389,3 | 0,00 | 130,9 | 258,4 | 100,0 |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**  **по состоянию на 01.01.2025 года** | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Подгоренского сельского поселения | | всего, в том числе: | 484,6 | 484,6 | | 484,6 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 130,9 | 130,9 | | 130,9 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 353,7 | 353,7 | | 353,7 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | | всего, в том числе: | 95,3 | 95,3 | | 95,3 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 95,3 | 95,3 | | 95,3 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | | всего, в том числе: | 95,3 | 95,3 | | 95,3 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 95,3 | 95,3 | | 95,3 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Содержание мест захоронения | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Прочие мероприятия по благоустройству» | | всего, в том числе: | 389,3 | 389,3 | | 389,3 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 130,9 | 130,9 | | 130,9 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 258,4 | 258,4 | | 258,4 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | | всего, в том числе: | 389,3 | 389,3 | | 389,3 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 130,9 | 130,9 | | 130,9 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 258,4 | 258,4 | | 258,4 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Глава Подгоренского  сельского поселения | |  | | | | С.Д. Ордынская | |