**Отчет об исполнении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения» за 2024 год**

**Ответственные**

**за исполнение мероприятий Плана реализации**

**муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района**

**Воронежской области «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Подгоренского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Подгоренского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Подгорное | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Подгоренского сельского поселения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации**

**муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения |  | 30 | 30 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства Подгоренского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Подгоренского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Подгорное | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Подгоренского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения села Подгорное |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 41,9 | 41,9 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

**Отчет**

**о выполнении Плана реализации муниципальной программы**

**Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Подгоренского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Подгоренского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Подгоренского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 98,7 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 98,7 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие дорожного хозяйства Подгоренского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 98,7 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 613,55 | 0,00 | 0,00 | 613,55 | 98,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Подгоренского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Подгорное | Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Подгоренского сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 100 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 100 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений | Повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 913,7 | 0,00 | 0,00 | 913,7 | 661,6 | 0,00 | 0,00 | 661,6 | 72,4 |  |  |  |
| Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 613,94 | 0,00 | 0,00 | 605,55 | 613,94 | 0,00 | 0,00 | 605,55 | 98,6 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**  **по состоянию на 01.01.2025 года** | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Подгоренского сельского поселения | | всего, в том числе: | 621,94 | 613,55 | | 613,55 | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 621,94 | 613,55 | | 613,55 | |
| внебюджетные фонды |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| физические лица |  |  | |  | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие дорожного хозяйства Подгоренского сельского поселения | | всего, в том числе: | 621,94 | 613,55 | | 613,55 | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 621,94 | 613,55 | | 613,55 | |
| внебюджетные фонды |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Подгоренского сельского поселения дорог общего пользования местного значения | | всего, в том числе: | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| внебюджетные фонды |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| физические лица |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Подгоренского сельского поселения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплутационного состояния | | всего, в том числе: | 613,94 | 605,55 | | 605,55 | |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 613,94 | 605,55 | | 605,55 | |
| внебюджетные фонды |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| физические лица |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | |
| Глава Подгоренского  сельского поселения | |  | | | | С.Д. Ордынская | |