**Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгоренском сельском поселении»**

**за 2024 год**

**Ответственные**

**за исполнение мероприятий Плана реализации**

**муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кривоносовском сельском поселении» на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Подгоренского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кривоносовском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1. | Энергоэффективность и развитие энергетики в Подгоренском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры ». | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 4 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | Исполнитель | Администрация Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации**

**муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгоренском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кривоносовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Энергоэффективность и развитие энергетики в Подгоренском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Подгоренского сельского поселения |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | 50 | 50 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры». | Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Подгоренского сельского поселения |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Подгоренского сельского поселения |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе муниципального образования |  | 1 | 1 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

**Отчет**

**о выполнении Плана реализации муниципальной программы**

**Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Подгоренского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Подгоренского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Подгоренского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгоренском сельском поселении | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2021 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 799,0 | 0,00 | 205,20 | 593,8 | 774,54 | 0,00 | 205,2 | 569,34 | 96,9 |  |  |  |
| администрация Подгоренского сельского поселения |  | 799,0 | 0,00 | 205,20 | 593,8 | 774,54 | 0,00 | 205,2 | 569,34 | 96,9 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Содержание уличного освещения | Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, и воды | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 799,0 | 0,00 | 205,20 | 593,8 | 774,54 | 0,00 | 205,2 | 569,34 | 96,9 |  |  |  |
| администрация Подгоренского сельского поселения |  | 799,0 | 0,00 | 205,20 | 593,8 | 774,54 | 0,00 | 205,2 | 569,34 | 96,9 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» | Создание благоприятных условий проживания населения на территории поселения. Улучшение состояния уличного освещения поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| администрация Подгоренского сельского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**  **по состоянию на 01.01.2025 года** | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгоренском сельском поселении | | всего, в том числе: | 799,0 | 774,54 | | 774,54 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 205,2 | 205,20 | | 205,2 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 593,8 | 569,34 | | 569,34 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере  Содержание уличного освещения | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 2. | Содержание уличного освещения | | всего, в том числе: | 799,0 | 774,54 | | 774,54 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 799,0 | 774,54 | | 774,54 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 3 | Финансовое обеспечение деятельности  иных ГРБС – исполнителей,  расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Подгоренского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Глава Подгоренского  сельского поселения | |  | | | | С.Д. Ордынская | |